## Slide 1: 공주대 사랑방
팀 명 : 삼종세트
팀 원 : 201401992 전종배
201401993 정종현
201401969 원종민
지도교수님 : 임재현 교수님

## Slide 2: 프로젝트 범위
목차
1.프로젝트 개요 및 현황
- 배경 및 목적
- 관련 시장 현황
- 목표 및 추진방향
- 개발환경
2.프로젝트 내용
- FLow Chart
- 구현 내용
3.프로젝트추진계획
- 조직도
- WBS
- Pert Chart
- Gantt Chart
- 표준 개발 및 절차
4. 프로젝트 리스크 관리
5. 기대효과

## Slide 3: 프로젝트 개요 및 현황
배경 및 목적
-혼자는 싫은 공주대 학생에게 공통 취미나 관심사가 있는
다른 공주대 학생과 매칭해 보다 재미있고 나은 학교생활을 제공.
- 가입시 하는 간단한 10가지 사진 테스트를 통해 높은 친밀도 순으로 매칭, 친밀도가 높은 사람끼리 매칭해 빠르게 친하게 지낼 질 수 있게 만드는 게 목적.

## Slide 4: 프로젝트 개요 및 현황
관련 시장 현황
매칭 어플 중
대학생을 위한 어플은 단 ‘2’개

## Slide 5: 프로젝트 개요 및 현황
관련 시장 현황
다른 어플과의 차별성은
사랑방 알고리즘을 통한 매칭!

## Slide 6: 프로젝트 개요 및 현황
목표 및 추진방향
Sometrend
그래프
빅데이터 자료

## Slide 7: 프로젝트 개요 및 현황
개발 환경

## Slide 8: 프로젝트 추진계획
Flow Chart
빛

## Slide 9: 프로젝트 추진계획
구현내용
매칭버튼
본인 프로필
사랑방
알고리즘

## Slide 10: 프로젝트 추진계획
사랑방
알고리즘
구현내용
10가지 테스트

## Slide 11: 프로젝트 추진계획
구현내용

## Slide 12: 프로젝트 추진계획
조직도

## Slide 13: 조직별 역할
구분 | 역할 및 책임
프로젝트 매니저 | - 사업 총괄 - 주요사안의 최종 의사결정 - 시스템 구축관련 주요 정책 결정 - 시스템 구축 방향 조정 - 프로젝트 과정에서의 관리/감독 - 공주대 사랑방 개발 및 지원 - 개발 업무 지원 및 산출물 검토
프로그래머 | 채팅 시스템 개발 DB 설계 및 구축
프로그램사서 | 프로젝트 진행 중 새로운 방안, 기획안 제시 작업물 검수 최종 QA 업무

## Slide 14: 프로젝트 추진계획
WBS
WBS

## Slide 15
WBS
공주대사랑방
1.
계획
1.1
주요기능 결정
1.2
WBS 및 간트차트 작성
2.
설계
2.1
SW 구조 설계
2.2
UX 설계
2.3
DB 설계
2.4
플로차트 작성
3.
개발
3.1
로그인 폼 구현
3.2
메인 UX 구현
3.3
DB 구축
3.4
거래 시스템 구현
3.5
매칭 시스템 구현
4.
최종 점검
4.1
기능 테스트
4.2
환경 테스트
4.3
최종 보고서 작성

## Slide 16: 프로젝트 추진계획
Pert Chart
Pert Chart

## Slide 17
PERT 차트
아이디어 기획 | 
19-09-02 | 19-09-12
19-09-02 | 19-09-12
WBS 및 간트차트 작성 | 
19-09-13 | 19-09-19
19-09-21 | 19-09-29
SW 구조 설계 | 
19-09-20 | 19-09-29
19-09-20 | 19-09-29
UI 구상 및 디자인 설계D | 
19-09-30 | 19-10-02
19-09-30 | 19-10-02
DB 설계 | 
19-10-02 | 19-10-05
19-10-02 | 19-10-05
기능별 플로차트 작성 | 
19-10-05 | 19-10-08
19-10-05 | 19-10-08
메인 UI 구현 | 
19-10-09 | 19-10-15
19-10-14 | 19-10-20
사랑방 DB 구현 | 
19-10-12 | 19-10-28
19-10-17 | 19-11-06
채팅 시스템 구현 | 
19-10-20 | 19-10-30
19-10-17 | 19-11-06
매칭 시스템 구현 | 
19-10-12 | 19-10-28
19-11-07 | 19-11-13
기능 테스트 | 
19-10-31 | 19-11-01
19-11-14 | 19-11-15
환경 테스트 | 
19-11-01 | 19-11-02
T9-11-15 | T9-11-15
최종 보고서 작성 | 
19-11-02 | 19-11-03
19-11-16 | 19-11-16
작 업 | 
스케쥴 시작 | 스케쥴 종료
실제 시작 | 실제 종료
작 업 | 
스케쥴 시작 | 스케쥴 종료
실제 시작 | 실제 종료
상호작업 간의 의존성
설명
로그인 폼 구현 | 
19-10-09 | 19-10-13
19-10-14 | 19-10-17

## Slide 18: 프로젝트 추진계획
Gantt chart
Gantt Chart

## Slide 19
구분 | 추진내용 | 수행기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 9월 5주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차 | 10월 5주차 | 11월 1주차 | 11월 2주차
계획 | 아이디어 기획 및 기능 결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | WBS 및 간트 차트 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | SW 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UX 구상 및 디자인 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기능별 플로차트 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 로그인 폼 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 메인 UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사랑방 DB 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 매칭 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 채팅 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 기능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 환경 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: 프로젝트 추진계획
표준 개발 및 절차

## Slide 21: 프로젝트 리스크 관리

## Slide 22: 기대 효과